PROJET ECOTRACK

ÉTUDE DE FAISABILITÉ

Master 1 - Développement | Data | Cyber & Réseaux

Document unifié avec adaptations par filière

LÉGENDE DES COULEURS

🔵 M1 DÉVELOPPEMENT (RNCP 38822)

🟢 M1 DATA & ANALYTICS (RNCP 38822)

🔴 M1 CYBER & RÉSEAUX (RNCP 38823)

# I. CONTEXTE DU PROJET ECOTRACK

DIRECTIVE : Présentez le projet ECOTRACK (plateforme IoT gestion déchets urbains, 500K habitants, 2000 conteneurs connectés, 180M mesures/an). Expliquez le besoin métier et les objectifs. 2-3 paragraphes de 8-10 lignes chacun.

✅ Critères RNCP Ce1.1.1 / A1.1 : Vision synthétique des objectifs et contraintes

[Votre description du contexte ici]

## A. Problématique Actuelle

• Collecte inefficace : tournées fixes sans optimisation

• Débordements conteneurs : manque de visibilité temps réel

• Coûts élevés : carburant, main d'œuvre, maintenance

• Impact environnemental : émissions CO2, pollution

## B. Objectifs du Projet

• Réduire les coûts de collecte de 20-30%

• Éliminer les débordements (<5% incidents)

• Optimiser les tournées (algorithme TSP)

• Fournir des analytics temps réel aux gestionnaires

# II. FAISABILITÉ TECHNIQUE

DIRECTIVE : Analysez la faisabilité technique selon votre filière. Identifiez technologies, architecture, contraintes de scalabilité et performance. Justifiez vos choix techniques.

✅ Critères RNCP Ce1.1.2 / A1.3 : Analyse contraintes techniques et faisabilité

🔵 M1 DÉVELOPPEMENT - Faisabilité Technique Applicative

A. Stack Backend

• Framework : Node.js/Express OU FastAPI (Python) - justifier choix

• Base de données : PostgreSQL 15 + extension PostGIS (géospatial)

• Cache : Redis pour sessions + requêtes fréquentes

• Message broker : MQTT Mosquitto pour ingestion IoT (2000 capteurs × 1 mesure/min)

B. Stack Frontend

• Framework : React 18 OU Vue.js 3 - comparer et justifier

• Cartographie : Leaflet + OpenStreetMap OU Mapbox GL

• Temps réel : WebSocket (Socket.io) pour push notifications

• Charts : Recharts OU Chart.js pour visualisations

C. Algorithme Optimisation Tournées

• TSP (Traveling Salesman Problem) : Algorithme génétique OU glouton

• Contraintes : capacité véhicule, horaires, zones prioritaires

• Performance : calcul tournée optimale <30s pour 50 conteneurs

D. Scalabilité et Performance

• Architecture microservices : 5 services (IoT, Optim, API, Auth, Notif)

• Containerisation : Docker + Docker Compose

• Load balancing : Nginx reverse proxy

• Tests charge : Capacité 10K requêtes/min, temps réponse <200ms

🟢 M1 DATA & ANALYTICS - Faisabilité Technique Data

A. Architecture Data Lake

• Storage : MinIO (S3-compatible) pour 180M mesures/an (~50GB/an)

• Bronze Layer : Données brutes JSON/Parquet

• Silver Layer : Données nettoyées + validation qualité

• Gold Layer : Agrégats + KPIs pré-calculés

B. Pipeline ETL / Streaming

• Streaming : Apache Kafka pour ingestion temps réel (<2s latence)

• Processing : Apache Spark 3.5 pour traitement batch (nuit)

• Orchestration : Apache Airflow pour DAGs (7 pipelines quotidiens)

• Validation : Pydantic + Great Expectations (qualité >95%)

C. Base de Données Analytique

• TimescaleDB : Extension PostgreSQL pour séries temporelles

• Hypertables : Partitionnement automatique par date

• Compression : Réduction 90% après 7 jours

• Rétention : 2 ans données brutes, 5 ans agrégats

D. Visualisation et BI

• Dashboards : Apache Superset OU Metabase (open-source)

• Rapports : Pandas + Matplotlib pour exports PDF

• API Analytics : FastAPI + cache Redis (requêtes <100ms)

🔴 M1 CYBER & RÉSEAUX - Faisabilité Infrastructure

A. Architecture Réseau Multi-Zones

• DMZ : Serveurs web publics + reverse proxy Nginx

• LAN : Serveurs applicatifs + BDD + microservices

• WAN : Accès externe VPN + authentification 2FA

• VLANs : Segmentation stricte (VLAN 10 DMZ, 20 LAN, 30 Admin)

B. Stack Sécurité

• Firewall : pfSense OU FortiGate avec règles deny-by-default

• IDS/IPS : Suricata avec règles OWASP + CVE tracking

• SIEM : Wazuh (open-source) pour corrélation logs + alertes SOC

• WAF : ModSecurity (OWASP Core Rule Set) devant applications web

C. Monitoring et Supervision

• Métriques : Prometheus + Node Exporter + cAdvisor

• Visualisation : Grafana avec dashboards temps réel

• Logs : ELK Stack (Elasticsearch + Logstash + Kibana)

• Alertes : Alertmanager → SMS/Email (incidents critiques <5 min)

D. Haute Disponibilité

• Load balancers : HAProxy en failover (actif/passif)

• BDD : PostgreSQL réplication master-slave

• Backups : Automatisés 3-2-1 (3 copies, 2 médias, 1 off-site)

• Objectif : Disponibilité 99.5% (43h downtime/an max)

[Complétez avec vos justifications techniques détaillées selon votre filière]

# III. FAISABILITÉ ÉCONOMIQUE

DIRECTIVE : Estimez les coûts de développement, d'hébergement et de maintenance sur 3 ans. Calculez le ROI (Return on Investment) et le TCO (Total Cost of Ownership). Justifiez la rentabilité du projet.

✅ Critères RNCP Ce1.1.3 / A1.3 : Analyse faisabilité économique et ROI

## A. Coûts de Développement (Année 1)

DIRECTIVE : Détaillez les coûts RH, infrastructure, licences. Format tableau conseillé.

### 1. Ressources Humaines (16 semaines = 4 mois)

• Product Owner (25% temps) : [X k€]

• Scrum Master (25% temps) : [X k€]

• Développeurs/Experts (3 × 100%) : [XX k€]

• Architecte (50% temps) : [X k€]

• DevOps/SRE (50% temps) : [X k€]

SOUS-TOTAL RH : [XX k€]

### 2. Infrastructure Cloud (4 mois développement)

• Serveurs (3 VM t3.medium AWS/Azure) : [X k€]

• Base de données (RDS PostgreSQL) : [X k€]

• Stockage (S3/Blob 100GB) : [X k€]

• Bande passante : [X k€]

SOUS-TOTAL Infrastructure Dev : [X k€]

### 3. Licences et Outils

• Jira (5 users × 4 mois) : [X k€]

• GitHub Enterprise (si applicable) : [X k€]

• Monitoring (DataDog/New Relic) : [X k€]

• Licences diverses (IDE, design, etc.) : [X k€]

SOUS-TOTAL Licences : [X k€]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

TOTAL ANNÉE 1 (Développement) : [XX k€]

## B. Coûts Récurrents (Années 2-3)

### 1. Infrastructure Production (par an)

• Hébergement cloud (production + staging) : [XX k€/an]

• Base de données : [X k€/an]

• CDN (CloudFlare/Akamai) : [X k€/an]

• Backups et stockage : [X k€/an]

SOUS-TOTAL Infrastructure Prod : [XX k€/an]

### 2. Maintenance et Support (par an)

• Équipe support (2 personnes 50%) : [XX k€/an]

• Évolutions fonctionnelles : [X k€/an]

• Corrections bugs : [X k€/an]

• Mise à jour sécurité : [X k€/an]

SOUS-TOTAL Maintenance : [XX k€/an]

### 3. Licences Récurrentes (par an)

• Outils monitoring/alerting : [X k€/an]

• Licences SaaS : [X k€/an]

SOUS-TOTAL Licences : [X k€/an]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

TOTAL PAR AN (Années 2-3) : [XX k€/an]

## C. TCO (Total Cost of Ownership) 3 ans

• Année 1 (Développement) : [XX k€]

• Année 2 (Production) : [XX k€]

• Année 3 (Production) : [XX k€]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

TCO 3 ANS : [XXX k€]

## D. Économies Estimées

DIRECTIVE : Chiffrez les économies annuelles (carburant, personnel, débordements évités). Calculez le ROI.

Économies annuelles attendues :

• Optimisation tournées : -20% carburant = [XX k€/an]

• Réduction débordements : -95% incidents = [X k€/an]

• Gains productivité : équipes mieux gérées = [X k€/an]

• Réduction plaintes citoyens : image améliorée = [X k€/an]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

TOTAL ÉCONOMIES : [XX k€/an]

## E. Calcul du ROI

Formule : ROI = (Gains cumulés - Investissement) / Investissement × 100

• Investissement initial (Année 1) : [XX k€]

• Économies cumulées sur 3 ans : [XX k€/an] × 3 = [XXX k€]

• Coûts récurrents 2 ans : [XX k€/an] × 2 = [XX k€]

• Gain net 3 ans : [XXX k€] - [XX k€] = [XXX k€]

ROI 3 ANS : [XXX%]

Seuil de rentabilité atteint : [X.X ans]

# IV. FAISABILITÉ OPÉRATIONNELLE

DIRECTIVE : Analysez les aspects organisationnels, humains et méthodologiques. Identifiez les risques opérationnels et les mesures d'atténuation.

## A. Organisation de l'Équipe Projet

### 1. Composition de l'Équipe

• Product Owner : 1 personne (profil métier gestion déchets)

• Scrum Master : 1 personne (certification PSM I)

• Développeurs Full-Stack : 3 personnes (React + Node.js/Python)

• Architecte Logiciel : 1 personne (expérience microservices)

• DevOps/SRE : 1 personne (Docker, Kubernetes, CI/CD)

TOTAL : 7 personnes (5.5 ETP)

### 2. Répartition des Rôles et Responsabilités

• PO : Backlog, user stories, validation métier

• SM : Animation Scrum, levée blocages, amélioration continue

• Devs : Développement features, tests, code reviews

• Archi : Conception architecture, choix techniques, POCs

• DevOps : CI/CD, infra, monitoring, déploiements

## B. Méthodologie de Gestion de Projet

• Framework : Scrum (sprints 2 semaines)

• Durée projet : 16 semaines (8 sprints)

• Rituels : Daily (15 min), Planning (2h), Review (1h), Rétro (1h)

• Outils : Jira + Confluence + Slack + GitHub

• Vélocité cible : 25±3 Story Points par sprint

## C. Planning Prévisionnel

Phase 1 (S1-S4) : Socle technique + Module IoT

• Sprint 1 : Architecture + CI/CD + BDD

• Sprint 2 : Ingestion MQTT + Alertes

• Sprint 3 : API REST + Auth JWT

• Sprint 4 : Interface carte temps réel

Phase 2 (S5-S8) : Optimisation + Analytics

• Sprint 5 : Algorithme TSP + Tournées

• Sprint 6 : Dashboard analytics

• Sprint 7 : Application mobile (optionnel)

• Sprint 8 : Tests E2E + Déploiement

## D. Risques Opérationnels

DIRECTIVE : Identifiez 5-7 risques opérationnels majeurs avec probabilité, impact et mitigation.

1. Départ membre clé (Prob: Faible, Impact: Élevé)

Mitigation : Documentation continue, pair programming, knowledge sharing

2. Retard développement fonctionnalité critique (Prob: Moyenne, Impact: Élevé)

Mitigation : MVP simplifié, priorisation MoSCoW, buffer 10% sur planning

3. Résistance utilisateurs finaux (Prob: Moyenne, Impact: Moyen)

Mitigation : Formation, beta testing avec chauffeurs, feedback loops

4. Intégration SI existant complexe (Prob: Élevée, Impact: Moyen)

Mitigation : APIs bien documentées, adapters, tests intégration

5. Dépassement budget (Prob: Moyenne, Impact: Élevé)

Mitigation : Suivi hebdomadaire budget, alertes à 80%, réserve 10%

[Ajoutez 2-3 risques supplémentaires pertinents pour votre filière]

## E. Facteurs Clés de Succès

✓ Engagement fort du sponsor projet (Directeur Gestion Déchets)

✓ Équipe expérimentée et motivée

✓ Méthodologie Agile bien maîtrisée

✓ Implication utilisateurs finaux dès Sprint 2

✓ Architecture scalable et évolutive

✓ Tests et validation continue

✓ Communication transparente avec parties prenantes

# V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

DIRECTIVE : Synthétisez l'analyse de faisabilité globale. Concluez GO / NO-GO / GO CONDITIONNEL. Formulez 5-7 recommandations stratégiques pour maximiser les chances de succès.

## A. Synthèse de la Faisabilité

DÉCISION : [GO / NO-GO / GO CONDITIONNEL]

Faisabilité Technique : [FAVORABLE / MODÉRÉE / DÉFAVORABLE]

[Justification en 2-3 lignes : stack mature, technologies maîtrisées, risques techniques gérables...]

Faisabilité Économique : [FAVORABLE / MODÉRÉE / DÉFAVORABLE]

[Justification : ROI XXX% sur 3 ans, seuil rentabilité X ans, économies chiffrées...]

Faisabilité Opérationnelle : [FAVORABLE / MODÉRÉE / DÉFAVORABLE]

[Justification : équipe compétente, méthodologie éprouvée, risques identifiés...]

Conclusion Globale :

[Rédigez votre synthèse en 3-4 paragraphes : projet viable, contraintes à surveiller, opportunités, recommandation finale...]

## B. Recommandations Stratégiques

DIRECTIVE : Formulez 5-7 recommandations concrètes et actionnables pour maximiser les chances de succès.

### 1. Approche MVP (Minimum Viable Product)

→ Lancer avec fonctionnalités essentielles (cartographie + alertes + tournées simplifiées)

→ Itérer rapidement basé sur feedback utilisateurs réels

→ Éviter le perfectionnisme qui retarde la mise en production

### 2. Implication Continue des Utilisateurs Finaux

→ Beta testing dès Sprint 4 avec 10 chauffeurs pilotes

→ Feedback loops hebdomadaires

→ Formation progressive avant déploiement général

### 3. Architecture Scalable dès le Début

→ Microservices + containerisation pour faciliter évolutions futures

→ Load testing dès Sprint 3 pour anticiper problèmes performance

→ Design for failure (résilience, monitoring, alertes)

### 4. Sécurité et Conformité RGPD Natives

→ Privacy by design dès conception

→ Chiffrement données personnelles (chauffeurs, citoyens)

→ Audit sécurité externe avant mise en production

### 5. Documentation Technique Continue

→ Architecture Decision Records (ADR) pour choix techniques

→ README.md à jour + documentation API (Swagger/OpenAPI)

→ Runbooks pour incidents courants

### 6. Tests Automatisés Dès Sprint 1

→ Couverture tests unitaires ≥80%

→ Tests intégration + E2E pour parcours critiques

→ CI/CD avec validation automatique avant merge

### 7. Plan de Communication Proactif

→ Rapport hebdomadaire aux sponsors (KPIs, risques, décisions)

→ Démos sprint toutes les 2 semaines

→ Transparence totale sur difficultés rencontrées

━━━━━━━━━ FIN DE L'ÉTUDE DE FAISABILITÉ ━━━━━━━━━