PROJET ECOTRACK

AUDIT INITIAL

Master 1 - Développement | Data | Cyber & Réseaux

Document unifié avec adaptations par filière

LÉGENDE DES COULEURS

🔵 M1 DÉVELOPPEMENT (RNCP 38822)

🟢 M1 DATA & ANALYTICS (RNCP 38822)

🔴 M1 CYBER & RÉSEAUX (RNCP 38823)

# I. OBJECTIFS DE L'AUDIT INITIAL

DIRECTIVE : Expliquez pourquoi cet audit initial est indispensable avant le démarrage du projet ECOTRACK. Quels sont les enjeux ? 2 paragraphes de 6-8 lignes.

✅ Critères RNCP Ce1.1.1 / A1.1 : Évaluation initiale de l'existant

[Votre explication des objectifs de l'audit]

## A. Contexte de l'Audit

• Absence de visibilité : Conteneurs non connectés, tournées fixes

• Inefficacité opérationnelle : Débordements fréquents, coûts élevés

• Opportunité IoT : 2000 capteurs à déployer, optimisation algorithmique

• Besoin stratégique : Modernisation gestion déchets urbains

## B. Périmètre de l'Audit

• Analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces)

• Identification risques techniques et organisationnels (10-12 risques)

• Quick Wins : Actions rapides à fort impact (5-7 actions)

• Recommandations stratégiques pour maximiser chances succès

# II. ANALYSE SWOT

DIRECTIVE : Réalisez une analyse SWOT complète du projet ECOTRACK. Identifiez 5-7 éléments par catégorie. Adaptez selon votre filière.

✅ Critères RNCP Ce1.1.2 / A1.1 : Analyse stratégique

## A. FORCES (Strengths)

Forces Communes (Toutes Filières) :

1. Équipe compétente et motivée (7 personnes, 5.5 ETP)

2. Méthodologie Agile maîtrisée (Scrum, 8 sprints × 2 semaines)

3. Budget alloué cohérent avec ambitions projet

4. Sponsor projet engagé (Directeur Gestion Déchets)

5. Technologies matures et éprouvées

6. Cahier des charges détaillé et réaliste

Forces Spécifiques par Filière :

🔵 DEV : Stack moderne (React + Node.js), architecture microservices scalable, CI/CD automatisé dès Sprint 1, patterns de conception maîtrisés

🟢 DATA : Pipeline robuste (Airflow+Spark), Data Lake 3 layers structuré, outils BI performants (Superset), expertise data quality

🔴 CYBER : Infrastructure multi-zones sécurisée, stack SIEM+IDS/IPS complète, monitoring 24/7 opérationnel, conformité ANSSI native

## B. FAIBLESSES (Weaknesses)

Faiblesses Communes :

1. Délai serré (16 semaines) pour complexité projet

2. Dépendance fournisseurs cloud (AWS/Azure/GCP)

3. Résistance potentielle utilisateurs finaux (chauffeurs)

4. Manque expérience IoT dans l'équipe initiale

5. Intégration SI existants potentiellement complexe

Faiblesses Spécifiques par Filière :

🔵 DEV : Complexité algorithme TSP optimisation, dette technique potentielle si sprints pressés, tests E2E chronophages

🟢 DATA : Latence pipeline >2s possible sur volume élevé, qualité données brutes <95% initiale, coûts stockage cloud importants

🔴 CYBER : Complexité configuration VLANs multi-zones, CVEs non patchées rapidement, manque expertise forensics avancé

## C. OPPORTUNITÉS (Opportunities)

1. Extension géographique : Déploiement autres villes (scalabilité nationale/internationale)

2. Intégration IA prédictive : ML pour prévision remplissage, maintenance prédictive

3. Partenariats collectivités : Marchés publics, mutualisation inter-villes

4. Réduction empreinte carbone : Image RSE, labels environnementaux

5. Innovation services citoyens : App mobile tri déchets, gamification

6. Économies d'échelle : Mutualisation infrastructure cloud

7. Open Data : APIs publiques pour chercheurs, startups, citoyens

## D. MENACES (Threats)

1. Concurrence startups GreenTech (Rubicon, Sensoneo, Compology)

2. Évolution réglementations (RGPD renforcé, directives ANSSI)

3. Cyberattaques ciblées (ransomware, DDoS, APT)

4. Pannes capteurs IoT (fiabilité matériel, vandalisme)

5. Budget insuffisant (dépassement coûts cloud, inflation)

6. Turnover équipe (départ compétences clés, marché tension)

7. Adoption faible utilisateurs (résistance changement, UX inadaptée)

# III. IDENTIFICATION DES RISQUES

DIRECTIVE : Identifiez 10-12 risques majeurs. Format : RISQUE | Probabilité | Impact | Criticité | Mitigation détaillée (3-4 lignes).

✅ Critères RNCP Ce1.5.2 / A1.5 : Gestion des risques

Format Recommandé :

RISQUE [N] : [Titre]

Probabilité : [Faible/Moyenne/Élevée] | Impact : [Faible/Moyen/Élevé] | Criticité : [Calculée]

Mitigation : [Actions concrètes]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

## A. Risques Communs (Toutes Filières)

RISQUE 1 : Retard développement fonctionnalité critique

Prob : Moyenne | Impact : Élevé | Criticité : ÉLEVÉE

Mitigation : MVP simplifié (algo glouton avant génétique), priorisation MoSCoW stricte, buffer 10% estimations, daily stand-ups identification blocages précoce.

RISQUE 2 : Départ membre équipe clé

Prob : Faible | Impact : Élevé | Criticité : MOYENNE

Mitigation : Documentation continue (ADR, README), pair programming systématique, knowledge sharing hebdo, rétention talents (reconnaissance, bonnes conditions travail).

RISQUE 3 : Dépassement budget

Prob : Moyenne | Impact : Élevé | Criticité : ÉLEVÉE

Mitigation : Suivi hebdomadaire budget détaillé, alertes automatiques à 80%, réserve contingence 10%, optimisation ressources cloud (shutdown env non-prod nuit/weekend).

RISQUE 4 : Résistance utilisateurs finaux

Prob : Moyenne | Impact : Moyen | Criticité : MOYENNE

Mitigation : Beta testing avec 10 chauffeurs pilotes dès Sprint 4, formation progressive personnalisée, feedback loops réguliers, gamification avec récompenses.

## B. Risques Spécifiques par Filière

🔵 M1 DÉVELOPPEMENT - Risques Applicatifs

RISQUE 5 : Dette technique accumulée

Prob : Moyenne | Impact : Moyen | Criticité : MOYENNE

Mitigation : Code reviews obligatoires (2 reviewers), refactoring sprints dédiés (15% vélocité), SonarQube intégré CI, pair programming features complexes.

RISQUE 6 : Scalabilité insuffisante (2000 capteurs)

Prob : Moyenne | Impact : Élevé | Criticité : ÉLEVÉE

Mitigation : Load testing dès Sprint 3 (10K req/min), architecture microservices découplée, file messages RabbitMQ/Kafka, cache Redis agressif, auto-scaling Kubernetes.

RISQUE 7 : Bugs critiques en production

Prob : Faible | Impact : Élevé | Criticité : MOYENNE

Mitigation : Tests auto (unit 80%, intégration, E2E), staging identique prod, rollback auto via CI/CD, monitoring APM (Sentry), feature flags progressive rollout.

🟢 M1 DATA & ANALYTICS - Risques Data

RISQUE 8 : Perte de données (corruption, suppression)

Prob : Faible | Impact : Critique | Criticité : ÉLEVÉE

Mitigation : Backups automatisés 3-2-1 (3 copies, 2 médias, 1 off-site S3 Glacier), réplication BDD synchrone, snapshots S3 quotidiens, tests restore trimestriels documentés.

RISQUE 9 : Qualité données inférieure à 95%

Prob : Moyenne | Impact : Moyen | Criticité : MOYENNE

Mitigation : Validation Pydantic stricte ingestion, Great Expectations tests automatisés quotidiens, alertes Slack si <95%, pipeline nettoyage Silver Layer robuste.

RISQUE 10 : Latence pipeline supérieure à 2s

Prob : Moyenne | Impact : Moyen | Criticité : MOYENNE

Mitigation : Optimisation Spark (broadcast joins, partitionnement optimal), cache Redis agrégats fréquents, Kafka tuning (batch size 100KB, compression snappy), monitoring APM continu.

🔴 M1 CYBER & RÉSEAUX - Risques Sécurité

RISQUE 11 : Intrusion système (APT, ransomware)

Prob : Faible | Impact : Critique | Criticité : ÉLEVÉE

Mitigation : IDS/IPS Suricata règles OWASP+CVE, SOC 24/7 avec SIEM Wazuh, WAF ModSecurity, segmentation stricte VLANs, tests pentest trimestriels, EDR sur endpoints.

RISQUE 12 : DDoS saturant infrastructure

Prob : Moyenne | Impact : Élevé | Criticité : ÉLEVÉE

Mitigation : CloudFlare protection DDoS (L3/L4/L7), rate limiting API (1K req/min/user), CDN avec cache agressif, auto-scaling horizontal, fallback pages statiques.

RISQUE 13 : Fuite données personnelles (RGPD)

Prob : Faible | Impact : Critique | Criticité : ÉLEVÉE

Mitigation : Chiffrement AES-256 at-rest, TLS 1.3 in-transit, audit accès logs mensuel, DLP (Data Loss Prevention), formation RGPD équipe obligatoire, DPIA validée CNIL.

# IV. QUICK WINS (Actions Rapides à Fort Impact)

DIRECTIVE : Identifiez 5-7 quick wins réalisables en moins d'1 semaine avec impact significatif. Format : Action | Effort (jours/h) | Impact | Bénéfice.

✅ Critères RNCP Ce1.4.1 / A1.4 : Priorisation actions efficaces

## A. Quick Wins Communs (Toutes Filières)

QW1 : Setup CI/CD avec GitHub Actions

Effort : 1 jour | Impact : Élevé

Bénéfice : Tests automatisés + déploiement continu → gain temps 30%, qualité code↑, détection bugs précoce

QW2 : Documentation projet complète (README + CONTRIBUTING)

Effort : 4 heures | Impact : Moyen

Bénéfice : Onboarding rapide nouveaux devs (<1h), alignement équipe sur standards, réduction questions répétitives

QW3 : Rituels Scrum quotidiens (Daily Stand-ups 15 min)

Effort : 0 (rituels standards) | Impact : Moyen

Bénéfice : Communication équipe↑, blocages identifiés tôt (<24h), vélocité sprint↑ 10-15%

## B. Quick Wins Spécifiques par Filière

🔵 M1 DÉVELOPPEMENT - Quick Wins Dev

QW4 : Linting automatique + pre-commit hooks (ESLint, Prettier)

Effort : 2h | Impact : Moyen | Bénéfice : Qualité code↑, bugs↓ 20%, style uniforme, reviews simplifiées

QW5 : Cache Redis pour requêtes fréquentes

Effort : 1 jour | Impact : Élevé | Bénéfice : Temps réponse API -60% (de 500ms → 200ms), scalabilité↑, charge BDD↓

QW6 : Pagination API (limit/offset) sur endpoints liste

Effort : 4h | Impact : Élevé | Bénéfice : Scalabilité instantanée, performances frontend↑, UX améliorée

QW7 : WebSocket push notifications temps réel

Effort : 1 jour | Impact : Moyen | Bénéfice : UX moderne, temps réel natif (alertes débordements instantanées)

🟢 M1 DATA & ANALYTICS - Quick Wins Data

QW4 : Validation Pydantic stricte sur ingestion

Effort : 4h | Impact : Élevé | Bénéfice : Qualité données +15%, erreurs détectées à la source, pipeline robuste

QW5 : Partitionnement TimescaleDB par date automatique

Effort : 1 jour | Impact : Élevé | Bénéfice : Requêtes 3x plus rapides (scan partitions ciblées), maintenance facilitée

QW6 : Agrégats pré-calculés (rollups horaires/quotidiens)

Effort : 1 jour | Impact : Élevé | Bénéfice : Dashboards temps réel sans délai, latence API analytics↓ 80%

QW7 : Alertes automatiques data quality (<95%)

Effort : 4h | Impact : Moyen | Bénéfice : Détection proactive problèmes, intervention rapide équipe data

🔴 M1 CYBER & RÉSEAUX - Quick Wins Cyber

QW4 : Fail2ban sur SSH (blocage brute-force automatique)

Effort : 1h | Impact : Moyen | Bénéfice : Attaques brute-force stoppées auto, logs épurés, sécurité baseline↑

QW5 : Monitoring Prometheus + Grafana + alertes critiques

Effort : 1 jour | Impact : Élevé | Bénéfice : MTTD <5 min garanti, visibilité temps réel infra, dashboards SOC

QW6 : Règles firewall strictes (deny by default, allow explicit)

Effort : 4h | Impact : Élevé | Bénéfice : Surface attaque réduite 70%, conformité ANSSI baseline, audit ready

QW7 : Backups automatisés 3-2-1 avec tests restore

Effort : 1 jour | Impact : Critique | Bénéfice : PRA opérationnel, RPO <24h, RTO <4h, résilience ransomware

QW8 : TLS 1.3 obligatoire (HTTPS only, HSTS)

Effort : 2h | Impact : Moyen | Bénéfice : Conformité renforcée, chiffrement moderne, protection MiTM

# V. RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES

DIRECTIVE : Formulez 8-10 recommandations stratégiques concrètes pour maximiser succès. Priorisez-les (P1/P2/P3).

✅ Critères RNCP Ce1.6.4 / A1.6 : Amélioration continue

## Recommandations Priorité 1 (CRITIQUE) :

### R1. Approche MVP (Minimum Viable Product)

→ Lancer avec fonctionnalités essentielles (cartographie + alertes + tournées basiques)

→ Itérer rapidement basé feedback utilisateurs réels (beta Sprint 4)

→ Éviter perfectionnisme retardant production (done > perfect)

→ Mesurer adoption : NPS, usage stats, taux complétion tâches

### R2. Tests et Validation Continue

→ Tests unitaires ≥80% dès Sprint 1 (TDD/BDD obligatoire)

→ Tests intégration + E2E parcours critiques (Cypress/Playwright)

→ CI/CD validation automatique avant merge (GitHub Actions)

→ Load testing Sprints 3, 6, 8 : 10K req/min, latence <200ms

### R3. Sécurité Native (Security by Design)

→ Privacy by design dès conception (RGPD native, data minimization)

→ Chiffrement obligatoire (TLS 1.3 in-transit + AES-256 at-rest)

→ Audit sécurité externe avant prod (pentest, code review sécu)

→ DPIA (Data Protection Impact Assessment) validée CNIL

## Recommandations Priorité 2 (IMPORTANTE) :

### R4. Implication Continue Utilisateurs Finaux

→ Beta testing dès Sprint 4 avec 10 chauffeurs pilotes volontaires

→ Feedback loops hebdomadaires (questionnaires + interviews 30 min)

→ Formation progressive pré-déploiement (2 sessions 2h pratiques)

→ Champions utilisateurs internes (ambassadeurs, early adopters)

### R5. Documentation Technique Continue

→ Architecture Decision Records (ADR) pour choix techniques majeurs

→ README.md actualisé + doc API (OpenAPI/Swagger auto-générée)

→ Runbooks incidents courants (playbooks SOC, procédures debug)

→ Diagrammes architecture à jour (draw.io, C4 model)

### R6. Monitoring et Observabilité 360°

→ Métriques : Prometheus + Grafana (infra + app + métier)

→ Logs centralisés : ELK Stack + rétention 90 jours

→ Traces distribuées : APM (Sentry / DataDog) pour debugging

→ Alertes intelligentes : PagerDuty + escalade automatique

### R7. Plan Communication Proactif

→ Rapport hebdomadaire sponsors (KPIs vélocité, risques, décisions)

→ Démos sprint toutes les 2 semaines (Sprint Review publique)

→ Transparence totale difficultés (no surprises, honnêteté)

→ Célébration succès équipe (reconnaissance publique, team building)

## Recommandations Priorité 3 (SOUHAITABLE) :

### R8. Architecture Scalable Dès Début

→ Microservices + containerisation (évolutions futures facilitées)

→ Load testing précoce Sprint 3 (anticiper goulots performance)

→ Design for failure (circuit breakers, retries exponentiels, timeouts)

### R9. Formation Continue Équipe

→ Veille techno hebdomadaire (1h/dev, partage découvertes)

→ Tech talks mensuels internes (knowledge sharing équipe)

→ Certifications cloud encouragées (AWS SA, Azure Admin)

### R10. Préparation Scalabilité Future

→ Multi-tenancy anticipé (architecture isolée par client/ville)

→ Internationalisation (i18n) dès Sprint 1 (fr, en prévus)

→ API versioning (v1, v2...) pour évolutions sans rupture

# VI. CONCLUSION DE L'AUDIT

DIRECTIVE : Synthétisez points clés de l'audit. Confirmez faisabilité projet et conditions succès. 3-4 paragraphes.

[Votre synthèse de l'audit en 3-4 paragraphes]

## Points Clés à Retenir :

• Forces significatives : Équipe compétente, méthodologie éprouvée, stack mature

• Risques identifiés et maîtrisables : 13 risques avec plans mitigation définis

• Quick wins actionnables : 11 actions rapides impact élevé dès Sprint 1

• Recommandations stratégiques : 10 recommandations priorisées pour succès

• Opportunités croissance : Extension géographique, IA prédictive, partenariats

FAISABILITÉ PROJET : FAVORABLE

DÉCISION : GO POUR DÉMARRAGE SPRINT 1

━━━━━━━━━ FIN DE L'AUDIT INITIAL ━━━━━━━━━